### Guía Integral del Proyecto Práctico: Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa

#### Resumen Ejecutivo

El  Programa Superior en Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa  culmina con un módulo de proyecto práctico integrador diseñado para transformar necesidades empresariales difusas en soluciones operativas reales. Este proceso, con una dedicación de  90 horas distribuidas en 15 días , se fundamenta en la creación de valor medible y la adopción efectiva de la tecnología, evitando el enfoque meramente teórico. El núcleo del trabajo consiste en el desarrollo de un  Mínimo Producto Viable (MVP)  que resuelva un "dolor" específico de una organización, respaldado por una metodología de consultoría que abarca desde el diagnóstico inicial hasta un plan de escalado a 12 meses. Los pilares del éxito se definen por la evidencia técnica, el control de riesgos (privacidad y alucinaciones) y la supervisión humana constante.

#### 1. Metodología y Ciclo de Vida del Proyecto de IA

Un proyecto de IA en este programa no es una investigación generalista, sino un diseño implementable. El ciclo de vida recomendado se divide en seis fases críticas:

##### Fase 1: Diagnóstico y Definición del Problema

El objetivo es identificar dónde "duele" el proceso actual ( AS-IS ).

- Tareas clave:  Definir el área (RRHH, ventas, etc.), describir el proceso en 5-8 pasos y detectar tareas candidatas (alto volumen de texto, decisiones repetitivas, búsqueda de info dispersa).

- Entregables:  Mapa del proceso AS-IS y lista de problemas con ejemplos reales.

##### Fase 2: Selección y Definición del Caso de Uso

Se debe priorizar un caso principal y 1-2 secundarios ( quick wins ).

- Definición:  Establecer usuarios, tareas, entradas ( inputs ), salidas ( outputs ) y, crucialmente, qué queda fuera del alcance para evitar proyectos infinitos.

##### Fase 3: Datos y Viabilidad

Asegurar que la información existe y es accesible.

- Tareas clave:  Inventario de fuentes (CRM, ERP, manuales) y preparación de un  Dataset Mínimo Viable (DMV)  de 20-50 ejemplos.

##### Fase 4: Diseño de la Solución y MVP

Construcción de los entregables técnicos.

- Enfoques posibles:  Prompting (LLM), Automatización (Make/n8n), RAG (búsqueda en documentos internos) o Analítica predictiva.

##### Fase 5: Validación con Usuarios

Demostrar el funcionamiento con métricas reales.

- Tareas clave:  Ejecutar pruebas con 10-20 casos reales y comparar el "antes" frente al "después".

##### Fase 6: Despliegue y Operación

Asegurar la continuidad del proyecto.

- Tareas clave:  Definir el  owner  (propietario) del sistema, procedimientos de uso (SOP) y monitorización semanal.

#### 2. El Plan de Proyecto Mínimo Viable (MPV)

El MPV actúa como el "contrato interno" del proyecto. Debe ser un documento conciso que guíe la interlocución con la empresa y la construcción técnica.| Componente | Requisito de Calidad || ------ | ------ || Problema | Debe incluir cifras (tiempo perdido, frecuencia de errores). || Alcance | Definición estricta de qué entra y qué no entra. || KPIs | Métricas de tiempo, calidad (ej. % aprobado sin cambios) y adopción. || Criterios de Aceptación | Umbrales de éxito validados por la empresa (ej. reducir tiempo de 12 a 7 min). || Matriz de Riesgos | Identificación de alucinaciones, acceso a datos y privacidad con sus mitigaciones. |

#### 3. Estrategia de Datos y Privacidad

La viabilidad de un piloto de IA depende enteramente de la "preparación de datos" ( data readiness ).

- Tipos de Datos:  No solo son tablas; en IA aplicada, el "oro" son manuales, emails, tickets y procedimientos.

- Reglas de Privacidad:  Es obligatorio minimizar datos sensibles. Se deben utilizar técnicas de anonimización para nombres, emails y datos financieros (ej. sustituir  Nombre persona  por PERSONA_1).

- Semáforo de Viabilidad:

- Verde:  Datos accesibles, suficientes y actualizados.

- Amarillo:  Requieren permisos o limpieza manual.

- Rojo:  No accesibles o prohibidos; invalidan el caso de uso para el curso.

#### 4. Patrones de Diseño de Solución (Arquitectura TO-BE)

El diseño debe seguir el principio del "mínimo que funcione". Los patrones principales son:

- Prompting (LLM como copiloto):  Ideal para tareas de texto con revisión humana constante.

- Automatización (Make/n8n) + LLM:  Para tareas repetitivas de alto volumen que requieren registrar resultados en sistemas (CRM/ERP).

- RAG (Búsqueda + Generación):  Cuando la solución debe basarse estrictamente en documentación interna y citar fuentes.

- Analítica/Predicción:  Aplicable solo si existe un histórico de datos estructurados suficiente.

#### 5. Compromiso y Colaboración de la Empresa

Para que el proyecto sea sólido, la empresa colaboradora debe cumplir con ciertos requisitos de participación:

- Designación de un interlocutor:  Una persona de referencia para validaciones clave.

- Interacciones mínimas:  Asistencia a una reunión inicial, al menos una reunión de toma de datos y asistencia a la presentación final.

- Facilitación de ejemplos:  Proporcionar casos reales (anonimizados) que representen la variabilidad del proceso.

- Beneficios para la empresa:  Obtiene un diagnóstico profesional, una hoja de ruta práctica, prototipos funcionales y documentación reutilizable (prompts, guiones, checklists).

#### 6. Evaluación y Defensa del Proyecto

El proyecto se evalúa bajo dos rúbricas estrictas que suman un máximo de 20 puntos:

##### Evaluación Documental (10 puntos)

Se puntúa de 0 a 2 en cinco categorías:

- Resumen y objetivo:  Claridad y especificidad para negocio.

- Contexto y problema:  Identificación precisa del  pain point .

- Alcance y KPIs:  Definición acotada y medible.

- Diseño de solución:  Detalle de arquitectura y flujo (inputs/outputs).

- Riesgos y ética:  Mitigaciones claras y plan de implantación.

##### Evaluación Oral (10 puntos)

Se centra en la capacidad de defensa y comunicación:

- Storytelling:  Estructura clara (problema → solución → demo → métricas → riesgos).

- Demostración:  Uso de evidencias y ejemplos reales del MVP.

- Criterio:  Capacidad para responder preguntas difíciles, reconociendo límites y proponiendo mejoras futuras.Regla de Oro:  Si algo no se puede medir, probar o demostrar con evidencia, todavía no está bien definido. El MVP no es una "demo" estática; es algo que un usuario real puede probar en su flujo de trabajo diario.